PROJEKT UMOWA NR OR.1R.2012

zawarta w dniu ___________ 2012 r. w Adamowie pomiędzy: Gminą Adamów z siedzibą w Adamów 11b, 22-442 Adamów zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Wójta Gminy Adamów – mgr Dariusz Szykuła, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Adamów –mgr Ewelina Droździel-Szykuła

a __________________________________

z siedzibą w ________________________________________________________

zwaną/ym dalej „wykonawcą”  NIP- _________________________, REGON - ___________________________

posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonanej przez __________________ dnia _____________ lub jest wpisany do KRS przez ___________ dnia _________________,

jest reprezentowanym przez:

1._____________________________

2._____________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa wynikająca z przeprowadzonego postępowania  opartego o regulamin ,, REGULAMIN REGULAMINOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO.” Przyjętego przez Zarządzenia Wójta Gminy Adamów, Nr 37 z dnia 1 sierpnia 2012 r. , na podstawie złożonej oraz wybranej oferty o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac, na którą składają się poniżej wymienione zadania:

a) prace adaptacyjno-remontowe, tj, wykonanie remontu pomieszczenia łazienki

b) prace adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego na punkt przedszkolny

c) dostawa elementów wyposażenia punktu przedszkolnego (wskazanego we wniosku)

Ad.a) prace adaptacyjne, remontowe i dostawa elementów montażowo- wyposażeniowych pomieszczenia łazienki. W skład prac wchodzić będzie demontaż (2 szt. muszli kompaktowych sedesowych, 2 szt. umywalek) i montaż 2 szt. muszli sedesowych, montaż 2 szt. umywalek ceramicznych- powyższe musi zapewnić ergonomię odpowiednią dla dzieci w wieku 3- 4 lata. Prace opisane wyżej, muszą również zapewnić prace adaptacyjne po demontażu ,,starych” urządzeń sanitarnych, tj. przywrócenie pełnej użyteczności ścian łazienki.

Ad.b) w zakresie  prac adaptacyjnych pomieszczenia przeznaczonego na punkt przedszkolny, przewiduje się dostawę;

- farba emulsyjna 6L (kolor do uzgodnienia z dyrektorem placówki oświatowej)

- dostawa obszytej wykładziny dywanowej 35 m2 (kolor oraz rozmiary w zakresie 35 m2 uzgodni dyrektor placówki oświatowej), posiadająca Atest higienicznyny – rekomendowany i zalecany przez Państwowa Inspekcja Sanitarna

Ad.c) zakup wyposażenia punktu przedszkolnego;

- 2 szt. gaśnic ABC 4 kg., wg wytycznych przepisów BHP

- zakup apteczki pierwszej pomocy, wg wytycznych przepisów BHP, zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe, montaż naścienny

§ 2

Terminy

1. Ustala się następujące terminy realizacji:

1.1 Rozpoczęcie prac ___ sierpnia 2012 r..

1.2 Zakończenie całości zakresu prac i ich przekazanie protokolarne Zamawiającemu w 		terminie nieprzekraczającym dnia 28 sierpnia 2012 r..

2. W przypadku opóźnienia powierzonych prac ponad termin oznaczony na 31 sierpnia 2012 r., wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie, a Zamawiający odstąpi od odbioru prac.

Powyższe podyktowane jest koniecznością uzyskania zakresu prac z §1 w ściśle określonym terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.,

Realizowane zadanie, jest integralną częścią projektu złożonego w ramach konkursu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nr umowy: 888/POKL.09.01.01-06-051/12-00 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, a warunkiem dofinansowania jest złożenie pełnej dokumentacji w ściśle określonych terminach.

§ 3

Wydanie prac

1. Zamawiający dopuszcza odbiór prac w częściach, jednakże wydanie całości prac 	projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie z §2 ust.1. pkt. 1.2

§ 4

Wynagrodzenie i płatność

Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ustalone na kwotę   ______________________ zł(słownie: __________________________), podwyższone o należny podatek VAT w stawce 23% - ____________zł, co stanowi łącznie kwotę brutto _____________________ zł (słownie ________________ zł)

1. Zapłata za wykonane i odebrane prace nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu 	o protokoły odbioru, o których mowa w § 4 pkt 1. 2. Zamawiający dokona zapłaty faktur 	w terminie 7 dni, licząc od daty ich doręczenia do siedziby Zamawiającego. Zapłata 	nastąpi przelewem na konto wskazane na f-rze VAT lub rachunku.

§ 5

Gwarancje poprawnego wykonania prac

1. Na przedmiot Umowy wykonawca udziela zamawiającemu 36 m-cy gwarancji.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu Umowy.

3. Odpowiedzialność wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i Strony postanawiają, 	że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności.

§ 6

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 	formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych wypadkach i 	wysokościach:

2.1 Odstąpienia lub nie wykonanie przedmiotu umowy 30% wartości złożonej oferty 	brutto.

2.2 Spóźnienie związane z zakończeniem przedmiotu umowy 0.5% wartości brutto 	przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w niżej podanych przypadkach i 	wysokościach:

3.1 Za nieterminowe uregulowanie płatności związanych z przedmiotem umowy, odsetki 	ustawowe za każdy dzień zwłoki

4. W wypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, 	Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 7

Aneksowanie umowy

- Jeżeli w toku wykonania prac zajdzie konieczność wykonania 	dodatkowych prac i 	ich wartość nie przekroczy 5% wartości zamówienia objętego 	Umową, 	wykonawca wykona je na dodatkowe zamówienie zamawiającego udzielone 	w 	tym samym trybie. Zakres prac dodatkowych zostanie wprowadzony aneksem do 	Umowy.

- Zamawiający przewiduje wzrost wynagrodzenia wykonawcy, jedynie w zakresie 	opisanym w §7 ust.1niniejszej umowy

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze 	aneksu, pod rygorem nieważności.

- Nieważna jest zmiana postanowień Umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień 	niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 8

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 9

Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd.

§ 10

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze Stron.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy.

ZAMAWIAJĄCY  					                        WYKONAWCA