RIG 7011.3.2013

Adamów, 2013-08-21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RIG 3R/2013,

nazwa zadania

,, Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia”, oraz opartego na zapisach REGULAMIN REGULAMINOYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO( Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Adamów  Nr 16 z dnia 25 stycznia 2011 r.)

W związku z planowanym wydatkowaniem środków finansowych na usługę związaną z wykonaniem projektu  - Gmina Adamów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

ZADANIE

1.Opis przedmiotu zamówienia;

- wykonanie map do celów projektowych

- wykonanie koncepcji wodociągu ok. 7 km sieci głównej , ok. 160 przyłączy indywidualnych

- analiza konieczności wykonania projektu stacji podnoszenia ciśnienia lub jej braku

- uzyskanie zgód właścicieli działek na lokalizację wodociągu

- opracowanie projektu technicznego wodociągu wraz z uzgodnieniami

- opracowanie w 4 egz. oraz wersja elektroniczna plus opis przedmiotu zamówienia dla SWIZ oraz kosztorysy nakładcze i inwestorskie

- Zakres objęty przedmiotem realizacji projektu, mający bezpośredni wpływ na cenę oferowana przez wykonawcę;

- Wykonanie projektu budowlanego, techniczno-wykonawczego w formie papierowej szt. 5

- Wykonanie projektu budowlanego, techniczno-wykonawczego w formie elektronicznej szt.1(pliki w formacie *.pdf)

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego szt. 5 w formie papierowej, 1 szt. w formie elektronicznej

- Sporządzenie kosztorysu ślepego/ofertowego szt.5 w formie papierowej, 1 szt. w formie elektronicznej

- Sporządzenie  STWIOR- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w formie papierowej szt. 2, w formie elektronicznej szt. 1

- Wykonawca uzyskuje mapę do celów projektowych

- Opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu

Zamawiający używając pojęcia forma elektroniczna ma na myśli nośnik CD, DVD.

Powyższe Projektant wykona zgodne z zasadami opartymi na:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn.zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389

- Rozporządzenie  Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.)

wspólny Słownik Zamówień:

kod CPV 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Termin wykonania zamówienia:

.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

KRYTERIUM – Cena brutto

WAGA KRTERIUM - 100%

Cena brutto jest sumą wykonania całego zadania.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2013-09-02 do godz. 10:00.

Składanie ofert -  w siedzibie zamawiającego Gmina Adamów

Adamów 11b, 22-442 Adamów - Pokój nr 4 – Sekretariat zamawiającego

Ofert nie można przesyłać do Zamawiającego na nr faksu, pocztą elektroniczną.

Oferty składać należy osobiście w zamkniętym opakowaniu z podaniem

,, Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia

- nie otwierać przed 2 września 2013 do godziny 11:00

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

imię i nazwisko	Stanisław Hejzner –

tel.			846187715

fax. 			846186119

w terminach 		w godzinach pracy zamawiającego tj. 8:00 do 13:00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1.Formularz cenowy

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków

3.Projekt umowy